PORTADA

Proyecto: Sistema de Inventario de Disfraces
Subtítulo: Arquitectura Web App + Supabase + Node.js + Svelte
Autor: [Tu nombre]
Fecha: Octubre 2026
Versión: 1.0

1. RESUMEN EJECUTIVO

Sistema de control interno de inventario de disfraces con más de 2,000 fotos, dividido por categorías (superhéroes, profesiones, series, películas), géneros (niño, niña, hombre, mujer, unisex), tallas y calidades de tela. La solución permite:

- Gestión de inventario en tiempo real

- Subida de fotos desde el móvil

- Actualización automática de stock

- Escalable a módulo de ventas y alquiler

Stack: Supabase (DB + Storage + Realtime + Auth) · Node.js + Fastify (Backend) · Svelte (Frontend) · GitHub Pages + Railway (Hosting) · Python (Carga masiva inicial).

2. ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL

Diagrama 2.1 — Arquitectura general del sistema

text

[Código Mermaid 1 — pegar en mermaid.live y exportar]

Descripción: El frontend Svelte (alojado en GitHub Pages) se comunica con Supabase directamente para Realtime y Storage, y con el backend Node.js para lógica de negocio compleja. El backend accede a Supabase mediante service-role-key.

3. DIAGRAMA DE FLUJO — SUBIDA DE FOTOS

Diagrama 3.1 — Flujo completo de subida de foto

text

[Código Mermaid 2]

Pasos:

- Usuario selecciona foto en el móvil

- Svelte comprime con browser-image-compression

- Sube directamente a Supabase Storage

- Recibe URL pública

- Guarda URL + metadatos vía API Node.js

- PostgreSQL emite evento Realtime

- Todos los clientes conectados actualizan la UI

4. DIAGRAMA DE FLUJO — STOCK EN TIEMPO REAL

Diagrama 4.1 — Flujo de actualización de stock

text

[Código Mermaid 3]

Pasos:

- Usuario registra venta desde Svelte

- API Node.js valida y crea registro en sales + sale_items

- Trigger PostgreSQL resta stock en variants

- Supabase Realtime emite evento WebSocket

- Todos los clientes reciben actualización sin recargar

5. DIAGRAMA DE BAJO NIVEL — COMPONENTES

Diagrama 5.1 — Componentes internos y sus conexiones

text

[Código Mermaid 4]

6. MODELO DE DATOS

Diagrama 6.1 — Diagrama Entidad-Relación

text

[Código Mermaid 5]

Tablas:

- products — Cada disfraz

- categories — Jerarquía de temáticas

- variants — Talla + género + tela + stock

- product_images — Fotos adicionales

- tags / product_tags — Etiquetas flexibles

- sales / sale_items — Ventas

- profiles — Usuarios del sistema

7. CUADRO DE COMPONENTES

| Capa | Componente | Tecnología | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Framework UI | Svelte 5 + Vite 6 | $0 |
| Frontend | Estilos | Tailwind CSS 4 | $0 |
| Frontend | Cliente Supabase | @supabase/supabase-js 2.x | $0 |
| Frontend | Compresión | browser-image-compression | $0 |
| Backend | Runtime | Node.js 20 LTS | $0 |
| Backend | Framework | Fastify 5 | $0 |
| Backend | Imágenes | sharp | $0 |
| Backend | Validación | zod | $0 |
| DB | Motor | Supabase PostgreSQL 15 | $0 |
| DB | Realtime | Supabase Realtime | $0 |
| DB | Storage | Supabase Storage (1 GB) | $0 |
| DB | Auth | Supabase Auth | $0 |
| DB | Cron | pg_cron | $0 |
| Hosting | Frontend | GitHub Pages | $0 |
| Hosting | Backend | Railway / Render | $0-$5 |
| DevOps | CI/CD | GitHub Actions | $0 |
| Scripts | Compresión masiva | Python + Pillow | $0 |
| Scripts | Carga masiva | supabase-py | $0 |

8. REQUERIMIENTOS PARA INICIAR — INSTALACIÓN LOCAL

8.1 Software obligatorio en tu máquina

| # | Herramienta | Versión | Propósito | Cómo verificar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node.js | 20 LTS o 22 LTS | Runtime frontend y backend | node -v |
| 2 | npm | 10+ (viene con Node) | Gestor de paquetes | npm -v |
| 3 | Git | 2.40+ | Control de versiones | git --version |
| 4 | VS Code | Última | Editor de código | — |
| 5 | Python | 3.11+ | Scripts de carga masiva | python --version |
| 6 | pip | Última | Instalar librerías Python | pip --version |
| 7 | Navegador moderno | Chrome/Edge/Firefox | Pruebas | — |

8.2 Extensiones de VS Code recomendadas

- Svelte for VS Code

- Tailwind CSS IntelliSense

- Prettier - Code formatter

- ESLint

- GitLens

- Python (Microsoft)

- Thunder Client (probar APIs)

8.3 Cuentas en la nube (todas gratuitas)

| # | Servicio | Plan | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase | Free | DB, Storage, Auth, Realtime |
| 2 | GitHub | Free | Repositorios + GitHub Pages |
| 3 | Railway o Render | Free/Hobby | Desplegar backend Node.js |

8.4 Instalación paso a paso en Windows/macOS/Linux

Node.js:

- Ir a https://nodejs.org → descargar LTS → instalar → verificar con node -v

Git:

- Ir a https://git-scm.com → descargar → instalar → git --version

Python:

- Ir a https://python.org → descargar 3.11+ → marcar "Add to PATH" en Windows → python --version

VS Code:

- Ir a https://code.visualstudio.com → descargar → instalar

9. PASOS PARA INICIAR EL PROYECTO

FASE 0 — Preparación (Semana 1)

- Instalar software de la sección 8.1

- Crear cuenta en Supabase y nuevo proyecto

- Anotar: SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

- Crear cuenta en GitHub

- Organizar las 2,000 fotos originales en carpetas por categoría

- Crear hoja de cálculo con metadatos (nombre, categoría, talla, género, tela)

FASE 1 — Base de Datos (Semana 1)

- En Supabase → Table Editor → crear tablas: products, categories, variants, product_images, tags, product_tags, profiles

- Activar RLS en todas

- Crear políticas (lectura pública, escritura autenticada)

- Storage → crear bucket disfraces público para lectura

- Database → Replication → habilitar Realtime en variants

- Auth → habilitar email/password

- Crear trigger para restar stock al insertar en sale_items

- Habilitar extensión pg_cron

FASE 2 — Carga Masiva con Python (Semana 2)

- python -m venv venv

- Activar entorno (venv\Scripts\activate en Windows, source venv/bin/activate en Mac/Linux)

- pip install pillow supabase python-dotenv

- Escribir script de compresión a WebP

- Escribir script de subida a Storage

- Escribir script de inserción de metadatos

- Ejecutar y verificar en Supabase

FASE 3 — Backend Node.js (Semana 2-3)

- mkdir inventario-backend && cd inventario-backend

- npm init -y

- npm install fastify @supabase/supabase-js sharp zod dotenv pino

- Crear .env con credenciales

- Crear estructura routes/, services/, middlewares/

- Implementar endpoints (ver lista en sección 10)

- Probar con Thunder Client

- Desplegar en Railway conectando el repo Git

FASE 4 — Frontend Svelte (Semana 3-4)

- npm create vite@latest inventario-frontend -- --template svelte

- cd inventario-frontend && npm install

- npm install @supabase/supabase-js browser-image-compression svelte-routing

- npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer && npx tailwindcss init -p

- Crear .env con VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY

- Crear cliente Supabase en src/lib/supabase.js

- Implementar vistas: login, lista, detalle, crear/editar, ventas, reportes

- Implementar suscripción Realtime

- npm run dev para probar localmente

FASE 5 — Despliegue (Semana 4)

- Configurar vite.config.js con base: '/inventario-frontend/'

- Crear repo en GitHub

- Configurar GitHub Actions para deploy automático

- git push y verificar URL pública

- Probar login, CRUD, subida y realtime en producción

FASE 6 — Tareas Programadas (Semana 5)

- Crear Edge Function en Supabase

- Programar con pg_cron (cada lunes 8 AM)

- Verificar logs

10. LISTA COMPLETA DE TAREAS

(Copiar las fases 0-8 de la respuesta anterior con sus checkboxes)

11. CRONOGRAMA

| Semana | Fase | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparación + DB | Supabase configurado |
| 2 | Carga masiva + Backend | Fotos en Storage + API funcional |
| 3 | Backend + Frontend | Endpoints + UI base |
| 4 | Frontend + Despliegue | App en GitHub Pages |
| 5 | Cron + Docs + Capacitación | Sistema completo |

12. GLOSARIO

- RLS: Row Level Security — control de acceso a nivel de fila en PostgreSQL

- Realtime: Actualizaciones en vivo vía WebSockets

- Edge Function: Función serverless en Deno ejecutada en Supabase

- pg_cron: Extensión PostgreSQL para tareas programadas

- Service Role Key: Clave con permisos administrativos (nunca exponer en frontend)

- Anon Key: Clave pública para frontend, limitada por RLS